## (projekt umowy)

## Umowa Nr ………………..

zawarta dnia  …………………..  w  Chojnowie

pomiędzy

Przychodnią Rejonową w Chojnowie  ul. Legnicka 12, 59-225 Chojnów reprezentowaną przez

Bolesława Jakubiaka – kierownika przychodni

zwaną dalej „Zamawiającym”

a  ………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zarejestrowanym……………………………posiadającym NIP…………………………REGON……………………..

została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do rozbiórki komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej 12, na działce nr 212/10; obręb 0004 Chojnów - miasto, zgodnie z opracowanym  przez mgr inż. Piotr Gurlaga  projektem rozbiórki i uzyskanym przez Starostwo Powiatowe w Legnicy pozwoleniem na rozbiórkę. (Decyzja nr 32/18 znak AS.6741.23.4.2017.AO z dnia 19.01.2018 r.).

2.  W zakres robót wchodzi:

1/ Zabezpieczenie miejsca rozbiórki w sposób określony w projekcie budowlanym.

2/ Rozebranie komina.

3/ Rozbiórka fundamentów.

4/ Niwelacja i uporządkowanie terenu po robotach rozbiórkowych.

5/ Wywóz materiałów z rozbiórki.

Na wykonanie rozbiórki wydane zostało przez Starostę Legnickiego pozwolenie na rozbiórkę, dlatego tez funkcję kierownika budowy (rozbiórki) należy powierzyć osobie posiadającej stosowne uprawnienia, w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

§ 2

Termin wykonania zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ………………….. zł + VAT. słownie: ( ……………………………………………….. + VAT )

2. Cena określona przez Wykonawcę jest wiążąca na czas obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom (nie przewiduje się rewaloryzacji ceny). Cena określona przez Wykonawcę jest ceną ryczałtową w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego i powinna uwzględniać wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia.

§ 4

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania robót o których mowa w § 1 ust.1, posiada niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne  stosowane na terenie rozbiórki. Przy realizacji umowy, ponosi wszelką odpowiedzialność cywilno – prawną, za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim.

§ 5

- Wykonawca może powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialności za właściwe i terminowe wykonanie całego przedmiotu umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo.

- W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zatrudnić podwykonawców (dalszych podwykonawców) do realizacji przedmiotu umowy - zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego i przedstawić  umowę regulującej ich współpracę.

- Wykonawca zamówienia, podwykonawca takiego zamówienia lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem, przez przedkładającego, odpis zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Umowy o podwykonawstwo zostaną wprowadzone jako załączniki  do głównej umowy.

- Umowy o podwykonawstwo muszą zgodne z postanowieniami umowy podstawowej.

- W przypadku wykonania części zamówienia przy udziale osób trzecich, Zamawiający zapłaci fakturę Wykonawcy po złożeniu przez podwykonawcę oświadczenia, z którego będzie wynikać, że Wykonawca wypłacił podwykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace będące przedmiotem zamówienia (załącznik nr 1 do umowy).

§ 6

1.Zakończenie robót Wykonawca zgłasza Zamawiającemu.

2.Zamawiający zobowiązuje się do odbioru wykonanych robót w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia.

§ 7

1.Jako koordynatorów realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się:

Bolesław Jakubiak – kierownik Przychodni

2. Wykonawca ustanawia kierownika rozbiórki w osobie ………………………………………………………

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy w stosunku do oferty w szczególności w przypadkach:

1/ Zmian ogólnych:

a)zmiany będące skutkiem poprawy oczywistej pomyłki pisarskiej bądź rachunkowej,

b) zmiany stanu prawnego, mające wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

2/ Zmian wpływających na termin wykonania umowy:

a) możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeżeli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub jest efektem działania siły wyższej lub przyczyn obiektywnych niezależnych od Wykonawcy.

3/ Zmian wpływających na wynagrodzenie:

- możliwa jest zmiana postanowień umowy, w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT).

§ 9

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy i jej załączników mają zastosowanie przepisy  Kodeksu Cywilnego.

§ 10

W razie powstania sporu związanego z wykonywaniem przedmiotu umowy strony mogą zwrócić się o rozstrzygnięcie do Sądu Powszechnego, właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron umowy.

# ZAMAWIAJĄCY                                                                  WYKONAWCA

Załącznik nr 1 do umowy

Zadanie pn.:

„Rozbiórka komina ceramicznego przy Przychodni Rejonowej w Chojnowie”

Wykonane zgodnie z umową z podwykonawcą nr: ………………… z dnia ………………..…….…….

Nazwa podwykonawcy ………………………………………………………………….

Oświadczenie podwykonawcy usługi, który uczestniczył w wykonywaniu zadania

w okresie od daty rozpoczęcia usługi do ………………….

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury:

| Zakres wykonywanych usług | Nr faktury | Wartość faktury brutto | Data wystawienia | Termin płatności | Fakturę zapłacono / nie zapłacono |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że do dnia ……………………………….. otrzymaliśmy wynagrodzenie za prace przez nas wykonane w ramach przedmiotowego zadania, w związku z powyższym nie będziemy dochodzić żadnych kwot od Zamawiającego.

Data ………………………………….                                                         ……………………………………….

Podpis podwykonawcy